Rétrospective du 11 novembre 2022

# Grooming

* Report des tâches A13 A3 G6 G1 G2 G3 G4 G9 G7 S3 G10.

# Complexité

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Membre | Tâches prévues | Complexité prévue | Complexité réalisée |
| Alexandre | G10, A13, A12, A4 | 21 | 65% |
| Aurélien | G7 | 21 | 85% |
| Justin | G1, G2, G3, G4 | 24 | 80 % |
| Martin | G8, G9, X2 | 23 | 60% |
| Thomas | G7 | 21 | 60 % |
| Zhao | G8, G9 | 18 | 60 % |
| Complexité moyenne réalisée : | | *68%* | |

# Succès

* Configuration correcte du site web ;
* Analyse statistique ;
* Configuration de la base de données.
* Bonne communication entre les membres de l’équipe

# Échecs

* Problèmes de passage du SQL au JSON encore présents ;
* Sécurisation des requêtes SQL pas satisfaisante
* Beaucoup de tâches reconduites

# Sprint Planning

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Membre | Tâches prévues | Complexité prévue |
| Alexandre | A13 A3 G6 A4 | 19 |
| Aurélien | G7 | 21 |
| Justin | G1, G2, G3, G4 | 24 |
| Martin | G9 | 21 |
| Thomas | S3 | 21 |
| Zhao | G10 | 21 |