Rétrospective du 27 octobre 2022

# Grooming

* Report des tâches G1, G2, G3 et G4.

# Complexité

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Membre* | *Tâches prévues* | *Complexité prévue* | | *Complexité réalisée* |
| *Alexandre* | G6, A1, A11 | 5 + 1 + 21 = 27 | | 95% |
| *Aurélien* | A11 | 21 | | 90% |
| *Justin* | G1, G2, G3, G4 | 5 + 3 + 8 + 8 = 24 | | 60 % |
| *Martin* | A0, A12 | 8 + 5 = 13 | | 85 % |
| *Thomas* | S3 | 21 | | 0 % |
| *Zhao* | A0, A12 | 8 + 5 = 13 | | 85 % |
| *Complexité moyenne réalisée :* | | | *69 %* | |

# Succès

* Passage à Github réussi ;
* Connexion aux API réussi malgré des incertitudes liées aux agents extérieurs que sont ces API ;
* Ergonomie effective et efficace.

# Échecs

* Problèmes de passage du SQL au JSON ;
* US trop compliquées.

# Sprint Planning

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Membre* | *Tâches prévues* | *Complexité prévue* |
| *Alexandre* | G10, A13, A14, A4 | 3 + 8 + 5 + 5 = 21 |
| *Aurélien* | G7 | 21 |
| *Justin* | G1, G2, G3, G4 | 5 + 3 + 8 + 8 = 24 |
| *Martin* | G8, G9, X2 | 23 |
| *Thomas* | G7 | 21 |
| *Zhao* | G8, G9 | 5 + 13 = 18 |