Rétrospective du 06 octobre 2022

# Grooming

* Report des tâches A7, G4, A1, G6, A0 et G3.
* Charte graphique à changer.

# Complexité

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Membre | Complexité prévue | Complexité réalisée |
| Aurélien | 8 | 60% |
| Martin | 8 | 70% |
| Justin | 8 | 0% |
| Zhao | 8 | 0% |
| Alexandre | 8 | 50% |
| Thomas | 8 | 30% |

# Succès

* Intégration de Gitlab.
* Page d’accueil et barre de recherche fonctionnelles.
* Adaptation intelligente de la charte graphique.
* Mise en place du weekly.

# Échecs

* 2 sur 7 API connectées.
* Toutes les tâches ne sont pas accomplies.
* Contenu du sprint trop important.
* US trop conséquentes.